KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tên đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN SÁCH

Giảng viên hướng dẫn: Trần Văn Nam

Thời gian thực hiện: từ ngày 11/11/2025 đến 05/01/2026

Sinh viên thực hiện: Trần Thanh Thưởng

Mã số sinh viên: 110122246 - Mã lớp: DA22TTD

Nội dung đề tài:

Mục tiêu: Xây dựng một website bán sách trực tuyến thân thiện, cho phép người dùng duyệt và tìm kiếm sách theo danh mục, thêm sách vào giỏ hàng, thanh toán trực tuyến, và quản lý đơn hàng. Hướng tới giao diện responsive, trải nghiệm mua sắm mượt mà trên cả máy tính và thiết bị di động.

Tính năng chính:

Danh mục sách theo chuyên mục (tiểu thuyết, giáo trình, kỹ năng mềm, thiếu nhi, v.v.).

Tìm kiếm nhanh theo từ khóa (tiêu đề, tác giả, ISBN).

Bộ lọc nâng cao (giá, thể loại, tác giả, đánh giá).

Trang chi tiết sản phẩm (mô tả, thông tin xuất bản, đánh giá, sách liên quan).

Giỏ hàng & quy trình thanh toán (checkout) với tích hợp cổng thanh toán.

Quản lý tài khoản người dùng (đăng ký, đăng nhập, lịch sử đơn hàng, địa chỉ giao hàng).

Quản trị nội dung (Admin dashboard): thêm/sửa/xóa sách, quản lý đơn hàng, quản lý danh mục.

Đánh giá và nhận xét của khách hàng.

Hệ thống mã giảm giá (coupon).

Công nghệ sử dụng:

Front-end: ReactJS (Vite), Tailwind CSS hoặc CSS thuần, Redux/Context API.

Back-end: Node.js + Express (hoặc PHP Laravel nếu ưu tiên PHP).

Cơ sở dữ liệu: MySQL / PostgreSQL.

Thanh toán.

Triển khai: Docker + CI/CD (GitHub Actions / GitLab CI) lên VPS hoặc dịch vụ cloud (Heroku / Render / AWS).

Phương pháp thực hiện:

Phân tích yêu cầu và thiết kế nghiệp vụ.

Thiết kế cơ sở dữ liệu.

Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX).

Xây dựng API và tích hợp front-end.

Triển khai, kiểm thử, tối ưu và bảo mật.

Kết quả đạt được:

Website bán sách hoàn chỉnh cho phép người dùng tìm kiếm, phân loại, mua và quản lý đơn hàng.

Hệ thống quản trị để quản lý sách và đơn hàng.

Tài liệu hướng dẫn triển khai.

Kế hoạch thực hiện (chi tiết theo tuần): Tuần / Thời gian / Nội dung công việc / Kết quả dự kiến:

| Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 03/11/2025 đến 09/11/2025 | - Nghiên cứu sâu về các nền tảng xây dựng website. Đánh giá ưu, nhược điểm của từng nền tảng để lựa chọn phù hợp nhất với dự án. - Xác định tính năng: Liệt kê đầy đủ các tính năng cần thiết cho website. - Viết báo cáo. - Gặp giáo viên hướng dẫn. | - Lựa chọn được công cụ và giao diện phù hợp. - Đầy đủ các tính năng cần thiết của website |
|  | Từ 10/11/2025 đến 16/11/2025 | - Cài đặt và cấu hình nền tảng đã chọn. - Thiết kế cấu trúc website bao gồm các trang chính, trang con, menu điều hướng. - Viết báo cáo. - Gặp giáo viên hướng dẫn. | - Nền tảng được cài đặt và cấu hình hoàn chỉnh. - Cấu trúc website được thiết kế rõ ràng. |
|  | Từ 17/11/2025 đến 23/11/2025 | - Thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu; dựng các migration/seed data cho bảng sách và danh mục. - Viết báo cáo. - Gặp giáo viên hướng dẫn. | - Có được cơ sở dữ liệu đầy đủ. - Cơ sở dữ liệu được xây dựng và kết nối với nền tảng. |
|  | Từ 24/11/2025 đến 30/11/2025 | - Xây dựng API cho sách, danh mục, người dùng, giỏ hàng. - Xây dựng frontend cơ bản: trang chủ, trang danh mục, trang chi tiết sách. - Thực hiện tích hợp API và Frontend cho các trang cơ bản này - Viết báo cáo. - Gặp giáo viên hướng dẫn. | - Giao diện trang chủ và các trang con được hoàn thiện. Các tính năng cốt lõi hoạt động ổn định. - Các API cơ bản hoạt động; frontend hiển thị danh sách sách. - Sản phẩm được phân loại rõ ràng theo danh mục. |
|  | Từ 01/12/2025 đến 07/12/2025 | - Xây dựng tính năng giỏ hàng, checkout và tích hợp cổng thanh toán (sandbox). - Triển khai hệ thống xác thực người dùng (đăng ký/đăng nhập). - Viết báo cáo. - Gặp giáo viên hướng dẫn. | - Tính năng tìm kiếm, đăng nhập, hoạt động hiệu quả. |
|  | Từ 08/12/2025 đến 14/12/2025 | - Xây dựng trang quản trị (Admin dashboard): quản lý sách, đơn hàng, danh mục. - Tối ưu hiển thị trên di động và SEO cơ bản. - Viết báo cáo. - Gặp giáo viên hướng dẫn. | - Website hoàn thiện về nội dung và hình thức. - Website hiển thị tốt trên các thiết bị di động. |
|  | Từ 15/12/2025 đến 21/12/2025 | - Kiểm tra toàn bộ website, sửa chữa các lỗi phát sinh. - Kiểm thử. - Viết báo cáo. - Gặp giáo viên hướng dẫn. | - Đảm bảo Website hoạt động ổn định, không lỗi. - Hoàn thành các testcase cần thiết. |
|  | Từ 22/12/2025 đến 28/12/2026 | - Backup dữ liệu: Sao lưu toàn bộ dữ liệu của website. - Viết báo cáo. - Gặp giáo viên hướng dẫn. | - Dữ liệu của website được bảo vệ an toàn. - Hoàn tất quyển báo cáo. |

| Xác nhận của GVHD Trần Văn Nam | Ngày …… tháng …… năm 2025 Sinh viên thực hiện Trần Thanh Thưởng |
| --- | --- |